项目支出绩效自评报告

项目名称：2020年春节灯饰

评价年度：2020年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2021年5月31日

一、基本情况

（一）项目概况。为活跃春节文化生活，亮化美化街道，营造欢乐祥和的节日气氛，切实搞好市区春节灯饰亮化及灯展活动，经市委市政府以及我局党组会议同意，进行2020年迎春灯笼、2020年迎春灯饰，预期总投入170万元。

- 评价年度项目绩效目标设定情况。①2020年春节前完成滨湖公园（9颗风景树）、调顺路口（鼠年造型、8颗榕树）、口风车广场-军民路口（东边两行椰树）、金沙湾北段停车场南侧广场（凤凰树）、海田公园喷泉广场（景观树）、风车广场(金沙湾万象广场) 孔雀开屏造型灯、劳丽诗广场（花架长廊、雕塑基座、地砖灯）、渔港公园（82棵景观树）、霞山观海长廊观海台（7颗景观树）、一号小游园（景观树、伞型建筑）等10个节点迎春灯饰安装；②2020年春节前完成人民大道（鼎盛—广湛路口）、海滨大道（乐华路口-广湛路口）、海川快线（大桥出口-海东快线路口）、西城快线等4条道路迎春灯笼安装。

二、绩效自评工作开展情况

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据:评价指标是根据湛江市财政局、湛江市审计局、湛江市监察局、湛江市人事局《关于印发湛江市财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（湛财评〔2007〕8号）和《关于开展2014年度市级财政支出项目绩效评价的通知》的要求，结合我单位实际情况和照明行业标准，选用道路及节点完成率作为定量指标，建设部《城市道路照明设施管理规定》作为定性指标，定量和定性相结合来反映绩效目标的实现程度，选用目标预定与实施效果比较法作为评价的方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

基本指标：

2020年春节灯饰当年支出率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%

绩效评价指标：

完成率＝（实际完成灯具、灯笼等数量÷计划完成数量）×100%

本行业专项指标：（城市道路照明设施管理规定）

完成率不低于 95％

- 现场勘验、检查、核实的情况：我局对市区主要的三条大道、各大节点进行勘察，确定了在2020年春节前完成滨湖公园（9颗风景树）、调顺路口（鼠年造型、8颗榕树）、口风车广场-军民路口（东边两行椰树）、金沙湾北段停车场南侧广场（凤凰树）、海田公园喷泉广场（景观树）、风车广场(金沙湾万象广场) 孔雀开屏造型灯、劳丽诗广场（花架长廊、雕塑基座、地砖灯）、渔港公园（82棵景观树）、霞山观海长廊观海台（7颗景观树）、一号小游园（景观树、伞型建筑）等10个节点迎春灯饰安装；2020年春节前完成人民大道（鼎盛—广湛路口）、海滨大道（乐华路口-广湛路口）、海川快线（大桥出口-海东快线路口）、西城快线等4条道路迎春灯笼安装。

（四）同时组织我局亮化科、总工室、财务科以及市城市照明管理中心对市辖区内灯笼、灯笼伴侣灯的供应商进行多家询价，并确定符合条件的供应商。市城市照明管理中心负责安装灯笼以及监督迎春灯饰安装、市园林管理处、市海滨公园管理处、市寸金桥公园管理处、市南国热带花园管理处、市绿塘河湿地公园管理处、市中澳友谊花园管理处负责各自景点灯饰安装，对现场施工进行巡查，隐蔽工程检查，电缆沟及基础深度进行现场钢卷尺丈量，安全文明围蔽基本每段施工均设置，电缆沟、已完成部分的接地电阻、基础的深度均满足规范要求。

三、绩效自评结果

基本指标：

2020年春节灯饰当年支出率=100%

绩效评价指标：

①2020年迎春灯笼安装工程完成率==100%

②2020年迎春灯饰安装工程完成率=100%

本行业专项指标：完成率=①+②=100%

自评分数100分，项目完成率优

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

年度预期投入170万元，预算安排170万元，实际到位资金170万元。其中2020年迎春灯笼安装工程安排76万元；2020年迎春灯饰安装工程安排94万元。

2.资金执行情况。

170万元全部下拨市城市照明管理中心，由市城市照明管理中心负责2020年迎春灯饰、2020年迎春灯笼安装项目费用的支出。2020年支出2020年迎春灯笼安装工程、2020年迎春灯饰安装工程费用1195019.59元，支出率为70.30%

3.资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。

- 2020年春节前完成滨湖公园（9颗风景树）、调顺路口（鼠年造型、8颗榕树）、口风车广场-军民路口（东边两行椰树）、金沙湾北段停车场南侧广场（凤凰树）、海田公园喷泉广场（景观树）、风车广场(金沙湾万象广场) 孔雀开屏造型灯、劳丽诗广场（花架长廊、雕塑基座、地砖灯）、渔港公园（82棵景观树）、霞山观海长廊观海台（7颗景观树）、一号小游园（景观树、伞型建筑）等10个节点迎春灯饰安装；2020年春节前完成人民大道（鼎盛—广湛路口）、海滨大道（乐华路口-广湛路口）、海川快线（大桥出口-海东快线路口）、西城快线等4条道路迎春灯笼安装。

灯饰、灯笼均在2020年春节前完工验收并全部亮灯运行正常，很好的在春节前完成指标任务，并在春节期间由市城市照明管理中心负责巡查及维护灯笼灯饰，让市民在春节期间感受到了港城的温馨。

2.效益指标完成情况。

家是最小国，国是千万家。春节灯笼灯饰，给市民庄严、庄重，振奋人心，提升在外务工及外来务工人员的“归家感”，提高城市高素质人才的定根置业。红灯笼、各式各样的春节灯饰，让游人感受到海湾城市的绚丽，温馨，带动春节节假日旅游业的提升。

3.满意度指标完成情况。

广泛得到市民群众的好评，满意度高。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

六、改进意见

虽然我局按时完成了预定工作任务，但结合实际，我局将督促市城市照明管理中心、各公园管理处做好资料归档工作，并分类留存。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

按程序公开