项目支出绩效自评报告

项目名称：创文基础设施建设提升改造项目

评价年度：2020年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2021年 5月28日

一、基本情况

（一）项目概况

1.创文基础设施建设提升改造项目旨在改善人们的居住环境和企业的发展环境，有力推动社会经济的逐步发展，社会保障的逐步完善，推进交通、产业和城市现代化，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，强化“创文”工作，加强和改善社会民生，促进经济社会实现高质量效益型发展，推进全面建成小康社会，加快建设北部湾中心城市和省域副中心城市，打造广东新的增长极。此项目总投资约6836.88万元，资金由市财政统筹安排，根据湛江市规划勘测设计院编制的《创文基础设施建设提升改造项目建议书及可行性研究报告》需改造市政道路共169条，其中霞山片区10条、赤坎片区78条、麻章片区73条、坡头片区8条。改造内容为人行道路面整体改造、盲道和井盖改造、交叉口路面改造。

2.创文基础设施建设提升改造项目于2020年5月18日正式开工，由于该项目位于市区的交通要塞，地下管线异常复杂，我局克服重重困难,于2020年10月30日我局组织相关单位竣工验收，质量评定为合格。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据：湛发资改〔2019〕551号。

2.项目基本性质及建设规模：需改造市政道路共169条，其中霞山片区10条、赤坎片区78条、麻章片区73条、坡头片区8条。改造内容为人行道路面整体改造、盲道和井盖改造、交叉口路面改造，此改造项目是提高市民出行的质量，是响应市政府创建文明城市的重要举措，是市政府以人为本办好民生实事，全面增加优质民生供给，努力提升群众生活质量的重要举措。此项目总投资约6836.88万元，建安费约5908万元，资金由市财政统筹安排。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

（1）可行性：我局于2019年10月申请该项目的可行性研究报告的批复，报经市发改局批复。

（2）必要性：此改造项目是提高市民出行的质量，是响应市政府创建文明城市的重要举措，是市政府以人为本办好民生实事，全面增加优质民生供给，努力提升群众生活质量的重要举措。

（3）论证过程：我局于2019年10月申请该项目的可行性研究报告的批复，经过市发改局研究通过并批复。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况

1.项目绩效总目标：此项目于2020年10月底完成竣工验收，实现2020年底项目竣工验收合格率达100%以上；

2.项目阶段性目标：于2020年10月底竣工验收交付使用，实现2020年底项目竣工验收合格率达100%以上；

3.项目预期投入情况：创文基础设施建设提升改造项目预期投入6836.88万元。

4.预期主要的经济、政治和社会效益：提升城市形象，完善道路功能性使用，加强和改善社会民生。

(二)项目评价工作过程

1.选用评价指标和评价方法的原则和依据:评价指标是根据湛江市财政局、湛江市审计局、湛江市监察局、湛江市人事局《关于印发湛江市财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（湛财评〔2007〕8号）和《关于开展2014年度市级财政支出项目绩效评价的通知》的要求，结合我单位实际情况和城市市政道路作为定性指标，定量和定性相结合来反映绩效目标的实现程度，选用目标预定与实施效果比较法作为评价的方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

基本指标：2020年创文基础设施建设提升改造项目当年支出率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%

绩效评价指标：完成率＝（实际完成÷计划完成）×100%

本行业专项指标：完成率不低于 100％

2.现场勘验、检查、核实的情况：项目设计前根据湛江市规划勘测设计院编制的《创文基础设施建设提升改造项目建议书及可行性研究报告》实行。

(三)项目执行基本情况

1.项目的进展及绩效总目标和阶段性目标的完成情况：(1)2020年3月12日经公开招标程序，创文基础设施建设提升改造工程施工单位由华川建设集团有限公司中标，中标价为：55687259.90元。合同工期为150天，2020年5月18日正式开工，2020年10月30日全部建成。

2.项目总投入情况：项目预期投入6836.88万元，并由市财政安排资金。

（四）项目的实际支出情况

创文基础设施建设提升改造项目实际支出合计共44510351.3万元，具体分为以下部分：

1.创文基础设施建设改造工程2020年预付款款项支出6547722.49元。

2.创文基础设施建设改造工程2020年第一期进度款项支出8544168.39元。

3.创文基础设施建设改造工程2020年第二期进度款款项支出14598717.94元。

4.创文基础设施建设改造工程2020年第三期进度款款项支出13261078.20元。

5.创文基础设施建设改造工程2020年第四期进度款款项支出1558664.29元。

（五）项目财务管理状况

严格按照《湛江市城市管理和综合执法局财务管理制度》（湛城综﹝2018﹞221号），《湛江市城市管理和综合执法局预算管理内部控制制度》等制度，根据工程进度及时向财政请款。

（六）项目管理制度及执行情况

严格按照《湛江市城市管理和综合执法局城市精细化管理标准（试行）》、《湛江市城市管理和综合执法局市政工程验收移交管理制度》、《湛江市城市管理和综合执法局合同管理办法》、《湛江市城市综合管理局市政工程签证管理制度》、《湛江市城市综合管理局工程建设管理工作守则》等制度去管理及执行此项目。

(七)项目绩效目标实现的自我评价

1.评价基本指标分析 ：

(1)创文基础设施建设提升改造工程2020年支出率：项目实际支出44510351.3元，财政实际拨款（收入）44510351.3元，工程当年支出率达100%；

2.评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报

基本指标对比分析：

(1)创文基础设施建设提升改造工程2018年项目支出率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%

=【8516080.88÷8516080.88】元*100%=100%

(2)创文基础设施建设提升改造工程2019年项目支出率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%

=【73670821.85÷73670821.85】元*100%=100%

(3)创文基础设施建设提升改造2020年项目支出率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%

=【16264438.40÷16264438.40】元*100%=100%

绩效指标对比分析：

完成率＝（实际完成道路排水÷计划完成道路排水）×100%=【9845÷9845】*100%=100%

根据我局统计，2020年完成节点改造工程完成率为100%。

3.绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等

本项目的建设为改善人们的居住环境和企业的发展环境，有力推动社会经济的逐步发展，社会保障的逐步完善，推进交通、产业和城市现代化，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，强化“创文”工作，加强和改善社会民生，促进经济社会实现高质量效益型发展，推进全面建成小康社会，加快建设北部湾中心城市和省域副中心城市，打造广东新的增长极具有重要意义。

4.项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

(1)高位谋划、统一部署。创文基础设施建设提升改造项目城区道路交通改善、城市品质提升等内容，惠及周边群众，为提高站位，全局谋划，编制“创文基础设施建设提升改造项目工程”可行性研究报告和初步方案。层层落实。

(2) 全力以赴、层层落实。对改造工作我局自上而下严阵以待，经办人员长期驻守施工现场。每周四固定在项目部组织施工单位、监理单位、设计单位召开工地例会，建设、监理、施工单位多举措开展工作并明确各方职责，监理单位对全施工过程实施质量、进度、安全文明施工等全方位的控制，设计单位配合、施工方、监理方、现场解决设计图纸中的变更及施工中的技术难题、并及时参加工程项目重要隐蔽项目的联检工作。科学地加大施工管理力度，投入人工、机械，有效推进施工建设进度，始终坚持“质量第一、安全至上”的原则。

(3) 攻坚克难、强力推进。合同工期为150天。改造过程要考虑周边市民出行和车辆出行的影响，也要考虑交叉施工的影响，通信管线保护施工等，各种施工车辆混行其中、材料均需堆放在现场。还要考虑地下管线影响严重。经多方努力和积极推进，最终顺利完成了既定目标任务。

5.项目的后续工作安排和有关建议

建议陆续全面升级改造人行道。

三、绩效自评结果

自评分数100分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

详见项目支出绩效自评基础数据表。