附件4

整体绩效自评报告

评价年度：2023

评价单位：湛江市东坡荔园

市级预算部门单位（公章）：湛江市东坡荔园管理处

填报日期：2024年7月19日

根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩【2024】5号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度湛江市东坡荔园管理处整体绩效自我评价报告如下：

- 单位基本情况

- 单位机构设置、部门职能情况。

- 湛江市东坡荔园管理处是湛江市东坡荔园管理处是湛江市城市管理和综合执法局属下的科级公益一类事业单位，独立预决算；机构编制部门核定人数20人、年末在职人数25人、离退休人数29人、外聘临时工人数49人。

- 其主要职责：管辖东坡荔园（1004002.12平方米）、赤坎金康榕园（42405平方米）、麻章百乐园（12719平方米），担负着城市园林绿化与绿地维护管理、市区节点时花培育、绿色生态保护与旅游资源开发的职责。

- 年度总体工作和重点工作任务

一是打造乡土树种科普基地。在2022年的种植面积的基础上，加强对森林公园引进的400多棵30多个乡土树种养护管理，努力引进新的乡土树种进行种植；同时，对从园林处、三建工地迁移进场的乔木加强养护和管理。目前主要品种有闽楠、枇杷、木奶树、土坛树、木油桐、假鹰爪、刨花楠、大果榕、榄仁、山竹等二十多个南方树种。

二是繁殖培育三角梅品种，打造三角梅品种园。充分利用我市前2年举办三角梅展的资源，对存量的3万多盆三角梅继续按常规进行日常养护管理，对三角梅品种母枝的培育，加强水肥管理；加快繁育现有51个品种的步伐，继续扩大引进三角梅新品种，丰富我市三角梅品种资源，打造实现多品种、多层次、多色彩的三角梅品种园。采购羊粪有机肥20000多斤，对由于缺肥造成的生长不良的三角梅，实施换盆加土施有机肥来进行复壮，以促进生长发育以及开花。

（三）部门整体支出绩效目标

完成对东坡荔园本部、金康榕园、百乐园绿化面积合计641846平方，乡土树种面积为73220平方米，水体16630平方，道路广场维护面积169020.85平方米，行道树2537株，8座公厕的日常维护管理，5辆车辆维护；研究、选育适合我市栽种的道路绿化、公共绿地绿化树种、花卉品种；在支部的坚强领导，经过全体干部职工的共同努力，全年共培育时花80万袋，且出圃率达到90%以上，按时完成各大节日公园景点用花和市区主干道重点节点时花培育工作任务。

- （四）部门整体支出情况。

1、本单位2023年年初预算总额是1052.19万元，实际到账987.18万元（其中预算资金到账金额是841.85万元；年中追加死亡抚恤金5.86万元，未享公有住房补贴2.61万元；上级补助收入34.73万元（主要用于春展时花培育支出和春节园林工人慰问金），年度考核奖42.57万元，应休未休假工资报酬20.54万元，2022年度乡镇工作补贴22.91万元，2022年考核优秀奖励金0.75万元，增人增资资金15.36万元）。

2、本单位2023年总费用987.18万元。

从单位支出性质分类来看，基本支出656.14万元（其中人员经费646.42万元，日常公用经费9.71万元）；项目支出331.05万元（主要用于日常市政维护费用290.34万元，时花培育基地时花培育费用33.94万元，春节园林工人慰问金0.79万元，死亡抚恤金3.36万元，未享公有住房补贴2.61万元）。

从单位经济性质来看，主要是工资和福利费用517.67万元，商品和服务支出340.76万元，对个人和家庭的补助128.75万元。

2023年无三公经费支出费。

- 3、收入费用率100%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

已成立评价小组，人员构成和分工参考小组名单。

- 自评工作过程。

- 1、项目财务管理方面

在项目财务管理方面，严格执行有关财务制度，实行专款专用，严格按照有关制度审核开支，在项目实施过程中，从实际出发、抓住重点、分清先后、科学合理安排资金，严禁挪用、截流和抵扣。

2、项目管理制度执行方面

制定了《湛江市东坡荔园管理处考勤制度》、《绿化维护管理奖罚实施方案》和《湛江市东坡荔园管理处绿化养护管理方案》等各项管理制度，为保证制度的贯彻执行，我处成立了评比考核小组，每月不定时对各岗位进行评比打分，并把考评结果与绩效工资挂钩，通过奖罚结合，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，大大提高了工作效率和维护管理水平，收到了较好的效果。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

- 自评材料报送及公开一致情况。

- 本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

（1）资金到位率=实际到位资金/计划安排资金×100%

=987.18万元/1052.91万元×100%

=93.75%

（2）资金使用率=实际使用资金/实际拨付资金×100%

=987.18万元/987.18万元×100%

=100%

以上2个指标分析表明:东坡荔园管理处2023年财政拨付资金为952.45万元,上级补助收入资金为34.73万；计划安排资金为1052.91万元,资金到位率为93.75%;实际使用资金为987.18万元,实际拨付资金为987.18万元,资金使用率为100%。资金使用率较高，说明在地方财力有限的情况下，单位能较好地执行财政有关规定，严格把关，在项目实施过程中，做到精打细算、科学合理安排资金，以最少的钱办好最大的事。

自我评价100分，为优等级。

- 部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析，总体完成情况为100%。

- 预算编制情况。

- 独立核算单位，独立编制预算报送财政。

2.预算执行情况。

预算100%执行。

- 3.预算监督情况。

严格按照相关政策执行。

4.预算使用效益。

一是以《湛江市城市精细化管理手册》为标准，实施精细化管理，加强每月绿化岗位日常管理。根据实际工作情况每月进行绿化养护考核，全面排查绿化管理工作盲点、短板，通过学习、借鉴经验、查找问题、整改、不断提高绿化管养技术水平。坚持过程管理与结果并重，找出差距，对发现的亮点和存在问题进行交流总结、明确责任主体、细化整改措施、规定整改时限，着力解决短板。通过学习先进、寻找差距、自我加压、激发比学赶超工作热情和尽心尽职工作作风，提升员工责任感、紧迫感，打造园林绿化的亮点。充分利用检查考评方法，查找存在问题，对应问题提出具体措施，推进绿化养护管理质量提升。二是以春季补植和景观改造为契机，以乡土树种为主，打造公园树种的多样性、多层次、多色彩景观效果。上半年种植草皮800平方米、黄花风铃5株、满天星14400袋、细叶榕38株、金薯叶12800袋、红虾花10000袋、勒杜鹃530株、肾蕨2500袋、蓝花草25000袋、沿阶草1944袋、莳花5000袋。三是按时完成对乔、灌木的修枝整形工作。加强对园内乔木的修剪、清疏，据统计，共修剪树冠过大的乔木580多株。四是结合工作实际，组织举办园林绿化病虫害专业技术和园林机械操作知识培训，提高岗位工人的专业知识水平，为实施精细化管理奠定基础。经全体员工共同努力，2023年参加局系统园林绿化考评第一季度第四名，第二季度第一名，（第三四季度局系统未开展该项评比），获得了好成绩。三是按市政建设的计划，2023年完成育花基地一期迁建及育花基地二期荫棚改造项目培育基地的迁建改造工作，为培育多品种、多花色、优质的时花打好设施基础。目前完成立项审批、一期迁建地块设施农用地备案，正办理二期改造地块设施农用地备案和施工图预算送审。四是完成春展培育时花278770盆（袋），主要培育品种有鸡冠花、长春花、香彩雀、秋海棠及繁星花等十几个品种，出圃率达到90%以上；五是市区主干道、重点节点时花培育，今年接到的的莳花培育任务量是795740袋，品种有赤壁、非洲风仙、大花海棠、矮牵牛、情人菊、一串红、百日草、超级凤仙等30多个品种。

- 部门整体支出绩效管理存在问题

- 一年来，在全体干部职工的共同努力下，全面完成年度工作目标任务，但与上级要求仍存在一定差距，主要表现在：一是政治理论学习不够全面、系统，未能很好做到学以致用；二是单位的园林专业技术人员欠缺。三是绿化维护经费不足以保证正常的开支。

- 改进措施

1.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制资金使用，做到专款专用。

2.完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划， 规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、 资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

- 3.加强绩效评价结果运用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化我站后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

四、其他自评情况

无。