整体绩效自评报告

评价年度：2023年度

评价单位：湛江市霞山市政维护站

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2024年7月18日

根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度霞山市政维护站整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1.主要职能

主要职责是负责霞山片区市政设施的维护、管养，确保霞山片区的市政道路（≧25m)道路平整畅通，排水通畅，桥梁安全及各市政设施的正常运行。

2.机构设置

2023年度，我单位为市直属事业单位，独立设置编制机构数1个，内设6个股室，分别是办公室、财资股、工程技术股、设施股、维护队及立交桥管理所。

- 人员构成

市办核定编制50名，其在职人员32人，退休85人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、总体目标

对霞山片市政道路（≧25m)、桥梁、排水、泵站等市政设施的维护、管理，保证城市道路完好达98%，排水通畅达98%，居民出行安全。

2、阶段性（当年）绩效目标

按照年初预定的工作任务，我站2023年的绩效目标是：

（1）年度霞山片计划完成沥青、砼路面维修：砼路面面积:1300m2,沥青混凝土面积19000m2。

（2）年度霞山计划完成桥梁维护10座。

（3）2023年度计划完成人行道维护工作10000平方米。

（4）2023年度计划完成行道侧石维护约5600米。

（5）2023年度计划完成检查井、雨水井维修6000座。

（6）2023 年度计划完成清疏排水管道长13000米。

（三）部门整体支出绩效目标

1、经济效益。由于市政养护事业是非营利为目的社会公益事业，因而本项目是公益性项目，并非以投资回报为目的，主要从尽可能少的投入取得最好的经济效果的角度来体现。近年来由于我们加强维护管理，提高了养护质量，有效降低了养护成本，减少资金投入，把有限的资金用于刀刃上，节约了开支。

2、政治效益。市政养护工作是一项服务社会，造福人民的公益事业。服务对象为全体市民，其管理维护的工作量难以事先确定，有分散性、经常性、细致性和突发性等特点。项目支出后，在部分道路段的道路、排水桥梁等设施基本上得到及时的维护，有效解决了所在区域的行路难，排水不畅等难点热点问题。改善了居住环境，实际工作的结果转达了政府对市民的关心，表达了 “创建国家卫生城市”的概念和决心，收到良好的政治效果。

3、社会效益。进一步完善了城市道路的配套设施功能，确保了城市道路硬化、美化，有效地提升了城市品位，改善了市容市貌，促进了和谐社会的建设，改善和美化了城市居住环境，提升了城市投资环境，提高了人民群众的生活质量。

（四）部门整体支出情况

本年总收入为1421.485万元，其中：财政拨款总收入1421.485万元,上年结转结余2.26万元；总支出1421.485万元，其中财政支出1421.485万元，其他资金支0.001万元。

1.基本支出1082.08万元，其中财政补助支出1082.08万元，其他资金支出0.001万元。

2.项目支出339.4万元，其中财政补助支出339.4万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

1、考核小组成员名单

组长：黄华

副组长：陈汉壮、陈宇文

成员：颜雪花、王刚、王端

2、考核小组日常工作

（1）收集职工对绩效考核工作的建议和意见

（2）对各部门的绩效作出考核结论

（3）考核结果给出意见

（二）自评工作过程。

我站根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）文件的要求，成立绩效自评小组，明确了各自的工作任务，要求各股室人员密切配合完成绩效自评工作。经过检查会计账务、市政设施维护完成程度、市政工程建设完工程度、撰写绩效自评报告等一系列工作，完成了本次绩效自评工作。

（三）自评材料报送时间及质量。

我站在规定时间内报送自评材料，认真、准确填写绩效自评数据表及自评评分表，深入分析整体支出绩效，形成详细的自评佐证材料，确保自评材料质量。

我站对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

- 自评材料报送及公开一致情况。

我站隶属湛江市城市管理和综合执法局，按有关规定进行公示，本站所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2023年阶段绩效目标按时保质完成，完成率100%，工程量如下：

基本指标：

整体支出完成率＝年度实际支出／（上年结余结转＋部门（单位）年度实际收入）×100%。

“三公经费”控制率＝:(“三公经费”实际支出数／“三公经费”预算安排数）×100%。

公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额／预算安排公用经费总额）×100%。

项目指标：

某一项目当年支出完成率＝（当年实际支出／当年实际收入）×100%。

（三）部门整体绩效目标实现和工作完成情况：

（1）完成的道路维修：

2023年完成湖港路、兴港大道路面维修的总面积约为13263平方米。完成人民大道、海滨大道、椹川大道、东堤路、绿塘路等沥青路面修复约为19087平方米。

道路路面维修完成率＝实际完成道路维修面积/计划完成道路维修面积×100%=32350/32000×100%=101%。

具体维修情况如下表:

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 沥青路面修复 19087（m2） 混凝土路面修复 13263（m2） |
| 合计 |  | 路面修复32350（m2） |

（2）人行道维修工作：

2023年度完成友谊路、东新路、解放西路等人行道维护工作约10837平方米。

人行道维修完成率＝实际完成道路维修面积/计划完成道路维修面积×100%=10837/10000×100%=108%。

具体维修内容见如下:

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2023年一季度道路维护（友谊路等） | 人行道修复2709m2（含盲道） |
| 2 | 2023年二季度道路维护（东新路等） | 人行道修复2837m2（含盲道） |
| 3 | 2023年三季度道路维护（解放西等） | 人行道修复2630m2（含盲道） |
| 4 | 2023年四季度道路维护（建新东等） | 人行道修复2661m2（含盲道） |
| 总计 |  | 10837（m2） |

（3）侧石维修工作

2023年度完成建新东路、社坛路、人民西五等道路侧石维修工作，共完成维修总长约5683平方米。

侧石维修完成率＝5680/5600×100%=101%。

（4）检查井、雨水进水井维修工作

2023年度完成人民大道、海滨大道、椹川大道、机场路、解放东路等道路检查井、雨水井维修约6351座。

检查井、雨水井维修完成率＝6351/6000×100%=105%。

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 雨水井维修 4296（座） 检查井维修 2055（座） |
| 总计 |  | 6351（座） |

（5）清淤工作

2023年度完成清疏排水管道约长13582米，清淤维修完成率＝13582/13000×100%=104%。

| （6）桥梁维护工作 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 1、排水管道清淤约5942（m） 2、截污管道清淤约7640（m） |
| 总计 |  | 13582米 |

2023年度完成南柳大桥、机场路桥、人民大道人行天桥、新湖大道跨线桥等到10座桥的维护工作，完成率100%。

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁日常维护 | 桥梁维护 （10座） |
| 总计 |  | 10（座） |

（二）部门整体支出绩效指标分析

评价指标是根据湛江市财政局、湛江市审计局、湛江市监察局、湛江市人事局《关于印发湛江市财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（湛财评［2007］8号）和《湛江市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）文件要求，结合我单位实际情况，反映整体支出的实现程度，选用整体支出完成率、“三公经费”控制率及公用经费控制率、项目经费控制率等指标，用于分析对比绩效目标的实现程度。

基本指标：

整体支出完成率＝年度实际财政支出÷（上年结余结转+部门（单位）年度实际财政收入）×100%＝（1421.48万元÷1423.74万元）×100%＝99.84%

公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝（16.3万元÷16.3万元）×100%＝100%

项目指标：

维护费项目当年支出完成率＝（当年实际维护资金支出÷当年实际维护资金收入）×100%＝（339.4万元÷339.4万元）×100%＝100%

1.预算编制情况。

预算编制合理性分析

（1）年初预算编制收支情况。2023年年初预算编制收入1421.485万元，编制支出1421.486万元。

（2）年初预算批复收支情况。《关于批复2023年度湛江市城市管理和综合执法局下属单位预算的通知市》批复2023年度收入1421.485万元,支出1421.485万元，其中:基本支出1082.08万元，项目支出339.4万元。

（3）预算编制与批复差异情况。年初预算编制数1421.48万元与预算批复数1421.48万元无存在差异，预算编制规范性分析。年初预算是按照《预算法》和国家、省、市有关法律、法规、标准要求进行编制。

目标设置

（1）目标合理性分析。目标设置能遵循真实性、可靠性和客观性原则，所设置的绩效总目标符合市委市政府的有关方针政策和本部门的工作要求，绩效阶段目标能全面反映预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果。

（2）预算编制绩效目标覆盖率。预算编制绩效目标覆盖率是指年初预算目标金额与支出决算金额的比率。2023年年初单位绩效目标金额1421.48万元，2023年度单位支出决算金额1421.48元，主要是2023年总收入为483.61万元，其中：财政拨款总收入1421.48万元,上年结余结转2.26万元。由于单位根据该年度财政总收入安排支出，全年实际支出数与年初预算数出现一些差异。预算编制绩效目标覆盖率=1421.485/1421.48*100%=99.999%。

（3）绩效指标明确性。我站设置的绩效指标，能综合衡量和评价项目实施程度和整体绩效目标完成程度，绩效指标具有较强的明确性。

（4）制度建立健全情况。我站制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》、《财务报销规定》、《资产管理制度》、《财务岗位工作职责》、《会计岗位职责》、《出纳岗位职责》、《仓库管理制度》、《仓库保管员岗位职责》等规章制度，加强内部控制管理。一是通过制定岗位职责管理制度，明确岗位职责，责任落实个人，建立奖罚机制，与绩效工资挂钩，激励员工工作积极性，提高工作效率。二是通过完善财务管理、资金使用、物资采购等规章制度，会计核算合理合规，资金使用能按事前计划申请、事中监督、事后分析评价实施综合管理，切实提高了财政资金使用效益，实现了财政资金支出效益成果最大化的管理目标。三是根据《年度固定资产新增计划表》制定科学合理的采购计划，对达到政府采购标准的项目,能按规定进行申报和完成相关采购工作。

2.预算执行情况。

（1）实际收支情况。2023年度实际收入14214857.17元，实际支出14214867.17元，其中: 人员经费支出10657821.91元，日常公用经费支出162986元，项目支出3394049.26元，其他资金支出10元；本年累计结余22643.14元。实际收入与实际支出存在差异，是由于上年有结余结转经费（累计结余）。

（2）预算完成率。2023年度预算完成率=实际支出/年初预算=14214857.17/14214867.17=99.99%，上年结转22653.14元，年末结余22643.14元，本年无追加预算,预算完成率指标完成好。

（3）预算控制率。2023年度无预算追加，预算控制率为0，预算支出控制较好。

（4）支出完成率。2023年度支出完成率=实际支出/（收入+上年结转）=14214867.17/（14214857.17+22653.14）=99.84%，本年预算实际支出数14214867.17元，上年结转22653.14元，年初预算14014600元,实际收入（财政拨款总收入14214857.17元），支出完成程度良好。

（5）结转结余率。2023年度财政拨款收入结转结余率0。上年结转22653.14元，年末结余22643.14元。

（6）预决算公开及时性。一是及时公开预算信息。根据《中华人民共和国预算法》、《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知（湛财绩〔2024〕5号）》和《关于批复2023年度湛江市管理和综合执法局下属单位预算的通知》规定，“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开。”由湛江市城市综合管理和综合执法局在该局网站公开预算信息。二是及时公开决算信息。根据《中华人民共和国新预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于批复2023年度市级部门决算的通知》规定，“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开。”由湛江市城市综合管理和综合执法局在该局网站公开预算信息。

3.预算监督情况。

（1）资产管理情况。我站制订了《固定资产管理制度》，明确岗位职责，规定生产部门负责房屋、建筑物、运输工具维护、办公设备维护管理和机械设备管理。办公室作为固定资产的主管部门，负责监督设备的使用和维护，提高资产使用效率。能按照规定将资产登记造册、保存完整；资产配置、使用、处置合理合规。

（2）人员管理情况。我站编制人数50人，2023年年末在职人数32人，在编人员有缺口。

（3）预算监督情况

一是监督预算收支计划的编制。审批预算收支计划的过程，其内容主要是审查预算收支是否符合党和国家的方针、政策;是否有利于实现我站计划目标；二是监督预算收支计划的执行过程，包括对预算外收支的监督。这是预算监督的关键。保证预算收支活动在国家政策允许的范围内进行保证财政收支的平衡和经济生活的稳定；三是监督财经纪律的执行情况。对于预算收支、预算外收支活动，我站均按照单位内部控制规章制度进行实施，监督到位，本年度没有发现违纪违法的情况。

- 预算使用效益。

我站建立健全各项规章制度，加强单位管理，团结一致，努力创新，较好地完成了坡头区市政道路设施维护工作。

2023年年度财务管理目标贯彻到位，按市财政下达预算计划严格控制开支，按规定进行决算，达到收支平衡、高效节约的目标。我站负责维护范围城市道路完好率98%以上；桥梁设施完好、安全，巡查管理到位、及时按规范建立管理档案；配合相关部门完成黑臭水体治理阶段性任务，排水通畅达100%，高于2023年总体绩效目标（保证城市道路完好达95%，排水通畅达97%）；数字化城市管理案件结案率、按时处置率均为100%；按时处理12345市民热线诉求派单，按时处置率、满意率均为100%；按时完成创文巩卫等上级部门安排的各项任务，创文成绩位于全市前列。资金的投入有效地对市区道路进行维护，使市区道路车辆畅通无阻，达到各类创建工作的有关标准，进一步完善城市道路配套设施功能，营造良好的生活环境，保证市民安全出行，便于市民安居乐业。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1.财政核拨市政维护项目经费标准低，无法满足精细化管理的工作需要。

2.公用经费严重不足，财政核拨事业单位的公用经费标准远低于行政单位，且财政不安排工会经费、饭堂等后勤保障经费，公用经费存在较大的缺口。

(四）改进措施

严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、在财务核算的基础上厉行节约，争取增加维护资金。