2016年湛江市绿塘河湿地公园管理处

部门预算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）部门机构设置、职能**

湛江市绿塘河湿地公园管理处是市城市综合管理局下属的正科级建制的事业单位。工作职能是负责公园内原生态湿地、绿塘河下游段的管理与保护；负责园林建设、公园绿化维护、环卫保洁等工作。

绿塘河湿地公园位于霞山区与湛江市经济技术开发区接壤处，沿绿塘河两岸建设而成。公园面积36.51公顷，由西北向东南蜿蜒，连接人民大道与海滨大道，全长3.3公里，湿地面积17.81公顷。公园设计因势构景，保护原生态湿地植物群落，园内有藕香、锄月、飞霞、花溪、草渡等景点，营造出“水清、草野、花香、石幽”的生态园林景观。绿塘河湿地公园是集旅游观光、生态优闲、科普教育于一体的具有较强竞争力的国家城市湿地公园。

**（二）人员构成情况**

人员编制13人，现有在编人员9人，临时工80人。下设3个管理部门，6个管理班组。

**（三）预算年度的主要工作任务**

**一、继续加强公园绿化维护的精细化管理工作**

总结2015年的工作经验并结合本公园的实际，以精细化管理为目标，坚持按照《湛江市城市综合管理系统园林管理单位管理规定》、《湛江市城市园林绿地养护管理考评办法》和《绿塘河湿地公园园林绿地管养规范》，全面开展公园绿化维护管理工作，使日常维护工作如除草、松土、培土、淋水、施肥、修剪、整形、防病、除虫、补种、移植、防台风、卫生、安全维护等具体内容和效果有一个指导性的衡量标准或衡量规范，坚持实施每月定期、不定期进行绿化维护检查考评工作和精细化管理巡查工作，实施奖惩制度，充分激发园林工人的积极性，让园林工人更能精细化、专业化和规范化地进行绿化维护工作。按照“分工明确、责任到人、加强管理、团结协作”原则，高标准，高质量，严要求，确保圆满完成上级下达的年度各项任务。

**二、认真做好春季补植工作**

春季补植是园林绿化维护中十分重要的工作，抓准有利季节进行补植，公园景观的恢复时间将大大地缩短，所以我园将认真组织人力、物力、根据公园的特点，做好春季补植工作。经初步统计，需要补种的乔木有凤凰木、菠萝树和椰子树等，共1002株；补种的花灌木、地被植物有翠芦莉、茉莉花、肾蕨、假花生、蜘蛛兰、白蝴蝶、一叶兰、野芋、变叶木等共13种，总面积约7898平方米；补种水生植物有水生美人蕉、花叶芦竹、再力花、风车草、鸢尾等共8种，总面积约925平方米，共27750株；补种草坪887平方米。主要用于对老化植物、树荫下的不适应生长的植物进行改造补植，以及对荷塘周边、河道两边消灭薇甘菊裸露地进行补植。此项工作计划在三月中旬以前完成。

1. **公园荷塘、水塘周边进行美化绿化升级改造**

为了更好地丰富公园景观水生植物品种，美化公园景观，提高公园品位，我园计划在扩充原有水生植物的种植数量的同时，引进种植菖蒲、水葱、千屈菜、水蜡烛四种新品种，对荷塘周边、云影湖湖心岛共六千多平方米绿化范围进行改造升级。

**四、加强植物整形修剪工作**

（一）加强乔木的整形修剪。为了促进乔木的生长，保证树冠的丰满和自然，同时也起到防台风作用。公园计划在四月上旬之前对凤凰木、紫荆、菠萝树、复羽叶栾树、火焰木、黄花风铃木、鸡冠刺桐、大叶紫薇等共约两千棵乔木进行统一整形修剪。其中，紫荆、菠萝树、复羽叶栾树、黄花风铃木、大叶紫薇、凤凰木需要整形修剪树冠；火焰木、和鸡冠刺桐需要修剪枯枝、病虫枝、下垂枝、交叉枝。

（二）及时对花灌木进行整形修剪。芒果堤与荷塘周围的灌木丛系公园一条主要植物景观群带，因此需要重点进行整形修剪，保持灌木丛适当的造型，保证景观视野开阔、植物群落的层次感和艺术性，让游客能更好地赏荷。其次，还需要修剪的花灌木有茉莉花、吉祥草、软枝黄婵等，共约两万三千多平方米，春季修剪工作计划在三月中旬之前完成。夏季主要对大红花、红绒球、黄榕球等球形花灌木进行整形修剪，共约九百多棵，计划八月初之前完成。秋冬季需要修剪狗牙花、希美丽、花叶假连翘、洋金凤等片植花灌木共约一万平方米，米兰、九里香、细叶紫薇等单株花灌木共约七百多棵，计划十二月底之前完成。

**五、继续加强病虫害防治和肥水管理，更加注重生态防治措施**

（一）湛江的气候是高温高湿天气较多，病菌容易滋生，虫害也较多，白蚁、蚂蚁的危害较严重。公园将采用生态防治和药物防治相结合，增加安装紫色灭虫灯8盏，尽量少用药物保持公园生物多样性，充分利用有益昆虫、益鸟来消灭害虫。对棕榈科植物计划全年挂药包三次，保证棕榈科植物的健康生长。

（二）去年我们对公园植物的肥水管理做到了及时充足，确保了公园植物花繁叶茂。2016年我们将继续加大力度，计划全年共施有机肥45吨，复合肥30吨。其中，春季主要对部分开花结果乔木和单株花灌木进行挖坑、钻孔施肥，如菠萝树、芒果树、大叶榄仁、紫荆、凤凰木、大叶紫薇、桂花、大红花、红绒球、米兰、九里香等；秋冬季主要对修剪后的片植花灌木和地被植物进行施肥。

**六、注重荷花的维护管理工作**

荷花是我公园的特色品牌，为确保六至七月份荷花盛开，保证市民游客有荷花观赏，我们将继续加大荷花的维护管理工作力度。计划春季荷花发芽前下施基肥6吨，荷花生长期追施复合肥1.8吨。同时，注重防止荷塘水面滋生蓝藻，做到及时发现及时处理，创造有利于荷花正常发育生长的环境。

**七、紧抓薇甘菊防治工作**

2016年我公园仍然将薇甘菊防治重点布控区域定位于绿塘河两岸和荷塘周边，做到及时发现、及时反馈、及时治理，对薇甘菊防治工作紧抓不放松。

**八、认真做好台风防御措施**

公园设有防台预案，依据台风前的防御措施，在台风季节六到十月份对根系较浅、树冠高大和重心不稳的乔木和开花后的乔木进行修剪，注意设立木桩护树。台风过后，对倒伏、折断的树木进行及时扶正和清理，清除积水和其他安全隐患，以最快的速度恢复公园景观。

**九、积极配合“创文”工作，继续加强园区卫生管理**

严格要求维护工人每天上午九时前完成第一遍卫生清扫工作，然后还要进行跟踪保洁，确保做到养护垃圾要做到当天清运，灌木丛中没有堆积枯叶，园内没有卫生死角。公厕安排专人保洁，要求做到“四个没有”：没有难闻气味；没有蚊蝇滋生或蜘蛛网；地面、墙面、洗手盆及厕盆没有残留污物或污迹；公厕周边没有潮湿地滋生蚊蝇或存在垃圾等。

**十、积极配合上级完成好迎春花展工作**

为了能营造一个喜庆祥和、热闹的春节气氛，让广大市民在花团锦簇的环境中欢度佳节，我公园计划在海滨路口处、泰华广场入口处、十一块石头入口处和草溪广场四个景点布展花卉，营造春节气氛，计划总共用花九千余盆，悬挂灯笼一千余只。

**二、收入预算说明**

2016年部门预算收入数341.72万元，其中：一般公共预算拨款 66.59万元，基金预算拨款 275.13 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0万元，其他资金 0万元。

**三、支出预算说明**

2016年部门预算支出数为341.72万元，按用途划分：

基本支出预算66.59万元，占总支出的20%，其中：工资福利支出 54.60万元，商品和服务支出 257.31 万元，对个人和家庭的补助支出 7.99万元。基本支出预算较上年增加 25.82 万元，增长8.17 %，增长原因主要是职工工资增加、非税返还、住房公积金增加、增加一项日常公用经费 。

项目支出预算275.13万元，占总支出的80%，较上年增加 1.80万元，增长8.99%，增长原因主要是增加项目河道驳岸维修维护费。