附件6

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024年度

评价单位（公章）：湛江市麻章市政维护站

填报日期：2025年4月29日

根据《湛江市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕2号）要求，我站及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2024年度湛江市麻章市政维护站整体绩效自我评价报告如下：

- 单位基本情况

- 单位机构设置、部门职能情况。

湛江市麻章市政维护站于2014年12月挂牌成立，是财政全额拨款性质的事业单位，原堵海大堤留守处人、财、物并入管理。单位定编18人，现有在职人员13人，设有办公室、维护队、工程技术股、设施管理股。临时聘用人员15人、离退休人员14人。我站主要负责辖区内25米以上（含25米）的市政道路和排水管道、七座污水泵站的日常维护工作。

- 年度总体工作和重点工作任务

我站管辖的麻章城区道路共44条，总长5.96万米,总面积约244.95万平方米，城市下水道各种管渠总长约19.89万米，检查井4802座、进水井5711座，桥涵6座。

（三）部门整体支出绩效目标

1、绩效总目标

对麻章片城市道路、桥梁、排水等市政设施的建设、维护、管理，保证城市道路完好达96%，排水通畅达97%，居民出行安全。

2、阶段性（当年）绩效目标

按照年初预定的工作任务，我站2024年的绩效目标是：

（1）年内沥青、砼路面维修7341.20平方米；

（2）年内人行道维修工程7821.22平方米；

（3）年内侧石维修工程1975米；

（4）年内检查井、雨水井维修工程1948座；

（5）年内管道清淤2056.25立方米。

（四）部门整体支出情况

本年总收入为 705.13万元，其中：财政拨款总收入 703.13万元,2万元为主管部门湛江市城市管理和综合执法局下达的台风“摩羯”灾后救灾复产资金。总支出704.92万元，其中财政支出702.92万元。

1.基本支出287.53万元，其中财政补助支出287.53万元。

2.项目支出417.39万元，其中财政补助支出415.39万元。

2024年度财政实际到位城市维护费为403.73万元，预算计划安排522.68万元。

资金到位率=实际到位资金/计划安排资金×100%

=403.73万元/522.68万元

=78%

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为了提高工作质量和效率，成立了绩效评价领导小组。组长由站长黄华担任，副组长由副站长尤向方、庞彩云担任，成员由黄川、申平娟、李广智、李贞莹、许锦华组成。

- （二）自评工作过程。

- 我站根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）的文件要求成立绩效自评小组，明确了各自的工作任务，要求各股室人员密切配合完成绩效自评工作。经过检查会计账务、市政设施维护完成程度、市政维护维修项目完成程度、撰写绩效自评报告等一系列工作，完成了本次绩效自评工作。

- （三）自评材料报送时间及质量。

我站自评材料的报送时间为2025年4月29日。我站对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

1、日常道路维护：维修砼路面、沥青路面7341.20平方米，维修人行道7821.22平方米，维修侧石1975米；

2、排水管道清疏、排水井盖修复：清疏下水道2.865公里，清理检查井、雨水井940座，清理淤泥2056.25立方米；维修检查井、雨水井1948座。

3、桥梁维护：对辖区6座桥涵进行经常性检查维护。

自评结论：根据我站年初计划和年终汇总数据，通过公式维护完成率＝实际维护数量/计划需要维护数量×100％计算，全部超量完成年初制定的目标，由于财政实际下达资金比下达的预算数少，年度实际支出未达到财政下达预算数，因此自评分数98分和等级优。

- 部门整体支出绩效指标分析

基本指标：

资金到位率=实际到位资金/计划安排资金×100%

资金使用率=实际使用资金/实际拨付资金×100%

专用指标：

维护完成率＝实际维护数量/计划需要维护数量×100％

1.预算编制情况。

按时按质完成预算编制工作，并根据文件规定编制预算报表，严格执行财务相关规定，编制基本支出和项目支出。

2.预算监督情况。

（1）监督预算收支计划的编制。审批预算收支计划的过程，其内容主要是审查预算收支是否符合党和国家的方针、政策;是否有利于实现我站计划目标。

（2）监督预算收支计划的执行过程，包括对预算外收支的监督。这是预算监督的关键。保证预算收支活动在国家政策允许的范围内进行保证财政收支的平衡和经济生活的稳定。

（3）监督财经纪律的执行情况。预算收支、预算外收支活动，都必须靠相应的制度、纪律来约束。通过监督，及时发现那些违反财政制度和财经纪律的单位和个人，并及时严肃处理，以保证预算收支活动的正常运行。

3.预算使用效益。

进一步完善了城市道路的配套设施功能，确保了城市道路硬化、美化，有效地提升了城市品位，改善了市容市貌，促进了和谐社会的建设，改善和美化了城市居住环境，优化了城市投资环境，提高了人民群众的生活质量。

- 采购管理情况

- 我站已建立采购内部控制管理制度，并合理合规进行采购活动。

- 资产管理情况

- 我站已建立资产管理制度，办公室面积和办公设备配置严格按照规定标准执行。2024年资产年报已按时完成，资产报废程序严格按照规定执行。

（三）主要做法和经验

1、部门整体绩效目标实现情况和重点工作完成情况

（1）完成的道路维修：

2024年完成金康中路、金康西路等路面维修的面积为7341.20平方米。

道路路面维修完成率＝实际完成道路维修面积/计划完成道路维修面积×100%

=7341.20/7341.20×100%

=100.00%

具体维修情况如下表:

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 1、沥青路面修复 3160 （㎡） 2、混凝土路面修复2601（㎡） |
| 2 | 瑞云北路赤岭小学正对面路口摊铺沥青工作[数字案件处理] | 1、沥青路面修复58.70（㎡） |
| 3 | 瑞云路人行道零星维修工作 | 1、沥青路面修复1009.5（㎡） |
| 4 | 台风“摩羯”灾后复产瑞云北路(奥园段)非机动车道路面塌陷沥青修复工作 | 1、沥青路面修复 440（㎡） |
| 5 | 台风“摩羯”灾后复产西城快线二期雨水泵站门口硬底化修复工作 | 1、混凝土路面修复72（㎡） |
| 合计 |  | 路面修复7341.20（㎡） |

（2）人行道维修工作：

2024年度完成瑞云南路、金康西路等人行道维护工作共7821.22平方米。

人行道路面维修完成率＝实际完成道路维修面积/计划完成道路维修面积×100%

=7821.22/7821.22×100%

=100.00%

具体维修内容见如下:

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | - 人行道砖7193（㎡） |
| 2 | 瑞云路人行道零星维修工作 | - 1、人行道砖628.22（㎡） |
| 总计 |  | 人行道维修7821.22（㎡） |

（3）侧石维修工作

2024年度完成瑞云南路、海大路、金康西路等人行道侧石维护工作共1975米。

侧石维修完成率＝实际完成侧石维修长度/计划完成侧石维修长度×100%

=1975/1975×100%

=100.00%

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 1、侧石1870（m） |
| 2 | 瑞云路人行道零星维修工作 | 1、侧石105（m） |
| 总计 |  | 侧石维修1975（m） |

（4）检查井、雨水进水井维修工作

2024年度完成金康路、海大路、南通路等道路检查井、雨水井维修共计1948座。

检查井、雨水井维修完成率＝实际完成检查井、雨水井维修数目/计划完成检查井、雨水井维修数目×100%

=1948/1948×100%

=100.00%

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 1、雨水井维修 1375（座） 2、检查井维修 564（座） |
| 2 | 坑排泵站（黎湛铁路岭南西段涵洞附近溢流口处）管道整治项目 | 1、检查井维修2（座） |
| 3 | 鸭槽干渠（爱周中学段）边坡塌方段应急抢修工作 | 1、检查井维修1（座） |
| 4 | 鸭槽干渠截污管道（3#、21#、41#等）渗漏抢修工作 | 1、检查井维修3（座） |
| 5 | 瑞云中路红绿灯交叉口路面塌方应急抢修工作 | 1、检查井维修1（座） |
| 6 | 瑞云中路红绿灯交叉口路面塌方应急抢修工作 | 1、检查井维修1（座） |
| 7 | 台风“摩羯”灾后复产鸭槽干渠（黄外桥段）边坡修复应急抢修工作 | 1、检查井维修1（座） |
| 总计 |  | 检查井、雨水进水井维修1948（座） |

（5）清淤工作

2024年度完成政通中路、瑞云中路、福民中路等道路和泵站清淤2056.25立方米。

清淤维修完成率＝实际完成清淤量/计划完成清淤量×100%

=2056.25/2056.25×100%

=100.00%

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 1、清理雨水井691（座） 2、清理检查井170（座） |
| 2 | 金康中路南侧（金康中路103号至朝明路段）管道清淤外运工作 | 1、清理淤泥132（m³） |
| 3 | 政通中路等三条道路部分污水管道污水外运工作 | 1、清理淤泥528（m³） |
| 4 | 瑞云北路（甘林村村口至青年运河管理局段）污水管道清淤项目[数字案件处理] | 1、清疏管道1194（m） 2、清理雨水井28（座） 3、清理检查井28（座） 4、清理淤泥240.34（m³） |
| 5 | 政通中路污水管道污水外运工作 | 1、清理淤泥33（m³） |
| 6 | 雷州青年运河鸭槽干渠截污管道-主干管蛙人清淤 | 1、清疏管道1671（m） 2、清理检查井23（座） 3、清理淤泥396.91（m³） |
| 7 | 2024年坑排泵站砂、石、泥清理工作（第一次） | 1、清理淤泥363（m³） |
| 8 | 2024年云头泵站砂、石、泥清理工作（第一次） | 1、清理淤泥363（m³） |
| 总计 |  | 清理淤泥2056.25（m³） |

（四）存在问题

1、单位专业技术人员缺乏，机械设备不足，因而在智慧化城市管理还不够。

2、数字城管案件多，日常维护精细化管理标准要求高。但目前维护费标准低，一定程度上影响维护工作。

- 3.财政资金压缩，经费不足。影响维护工作的开展。

- 4.协同不足，碎片化管理。跨部门项目权责不清，信息共享不畅（如数据壁垒、重复申报），影响整体绩效。

- 5. 专业能力不足。绩效管理人员缺乏专业培训，对绩效工具应用不熟练。

（五）改进措施

进一步提高精细化管理水平，逐年逐步提高市政设施品位。解决群众反映的热点、焦点问题。

1.对标深圳、青岛、杭州等先进城市，结合麻章定位主城区，物流城功能，优先提高进出高速路，高铁站周边道路品质。统筹维护资金计划对破损严重道路进行精细化整治，设计上要充分考虑到道路功能齐全、富有特色、群众满意的因素。

2.积极配合环境督办回头看工作

首先彻底清查排污口，鉴于目前截污制，坚决做到旱天污水不外排，其次是加大管渠清淤力度，第三是加强鸭槽干渠的日常巡查工作。

四、其他自评情况