附件：

2026年度市区第二批违规户外广告牌拆除项目采购需求
一、服务内容

拆除采购人指定的赤坎、霞山、麻章、坡头、经开区五个区违规户外广告牌（见附件：2026年度市区违规户外广告牌第二批拆除项目工程量清单）。拆除内容包括广告牌的面板、框架、支架、立柱、照明设备、线路、配电箱等全部构件的彻底拆除，不得遗留任何安全隐患构件（如裸露钢筋、松动支架、残留螺栓、裸露的线路等）。拆除下来的所有材料由中标人全部外运以及规范处置，符合城市环境卫生管理要求。

二、服务要求
1.中标人在收到中标通知书5个工作日内，向采购单位申请开工（开工资料含施工方案），审核通过后，方可进场施工；

2.中标人在施工前需告知在拆除点位周边的商户及居民拆除时间、注意事项，设置警示标识、警戒线、警示灯、围挡、标语等；

3.中标人在施工过程中须安排具备相应资质的人员实施具体操作，需安排专人负责安全巡查，及时排查安全隐患，发现问题立即停工整改；
4.中标人须配备充足的专业拆除设备，包括但不限于:吊车、高空作业车、切割机、气割设备、液压剪、风炮机等。
5.中标人须整理汇总每个广告牌点位拆除前、拆除中、拆除后相关照片，并形成纸质彩印资料。

三、验收标准

1.所有指定点位的广告牌均已彻底拆除，无遗留构件、无安全隐患，拆除范围、拆除内容符合本项目需求及合同约定；

2.拆除点位现场清理干净、平整，墙体、地面、楼顶等恢复到位，与周边环境协调一致，无明显痕迹，符合现场恢复质量要求；

3.拆除产生的所有垃圾均已清运完毕，无垃圾遗留、无物料堆放，符合城市环境卫生管理要求；

4.竣工资料真实、完整、规范，符合本项目需求及合同约定。

四、支付方式

1.中标人、出资方、采购人签订户外广告牌整治三方合作协议后，出资方收到中标人资金支付申请之日起，15个工作日内向中标人支付合同价的50%作为预付款。

2.项目完工，经出资方、采购人共同验收合格，出资方收到中标人资金支付申请之日起，15个工作日内向中标人支付剩余50%尾款。

3.中标人应在每次收款前向出资方开具合法有效的等额增值税发票，若中标人方不向出资方提供发票，出资方有权拒绝支付。
五、违约责任

1.任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.任何一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
六、解决争议方式

1.合同中如有未尽事宜，经三方协商一致后可以签订补充协议，但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相违背。

2.对于合同履行过程中出现的纠纷，三方应友好协商协商方式解决。协商解决不成时，任何一方均可向采购人所在地的人民法院提起诉讼解决。
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